某型伴随桥构件装焊施工

招 标 文 件

招标编号：HZWX-21038

招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司

地    址：武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号

电    话：027-87970268

传    真：027-87970268

二0二一年六月

目     录

第一部分：招标邀请书………………………………3

第二部分：投标人须知………………………………5

第三部分：投标文件要求……………………………10

第四部分：项目内容及要求…………………………11

第五部分：投标书格式………………………………15

第六部分：主要合同条款……………………………19

附    件：授  权  书

投标报价表

投标人释疑澄清表

第一部分

某型伴随桥构件装焊招标邀请书

招标编号：HZWX-21038

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司诚邀具备合格条件的投标方参与我公司某型伴随桥构件装焊施工的投标。

一、招标内容

（一）招标项目

32套某型伴随桥构件装焊(包工不包料,甲方提供构件、焊材、焊接设备等)施工外协（具体内容见附表一）。

（二）工作地点

湖北省武汉市，甲方作业场所。

（三）交货期及要求

- 分批次2021年8月30日前完工。要求中标方严格执行武汉分公司生产节点，能及时满足生产配套要求,若因甲方原因配套滞后,则交货期顺延。

二、招标文件发售时间

2021年6月25日至7月2日。

三、投标截止日期

2021年6月30日前有投标意向的单位向联系人报名，并提供单位名称、地址、法人代表、投标联系人及联系方式等信息。非合格供方需提供营业执照、开户许可证、人员及设备清单，公司简介、市场业绩等资料。投标截止时间2021年7月2日上午9：00。

四、招标单位

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司。

五、投标地点

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅。

联 系 人：张经理

联系电话：027-87970268

第二部分

投 标 人 须 知

一、总则

1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《公司招议标管理办法》及《公司外协（包）管理办法》的相关要求进行。

- 投标方应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责对投标单位提出的问题进行解答。

- 二、投标文件要求

1、投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2、投标书应一式贰份（分别标以正本一份、副本一份）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

4、投标方对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

5、投标书及修改文件一律用A４号纸。

- 三、投标保证金

1、本次投标，投标方应缴纳贰万元整（20000.00）投标保证金。可采用网银转账支付方式并将汇款凭证在开标会前交招标单位。如投标人有应收账款在我公司，投标时可书面承诺在其应收账款中扣除贰万元作为投标保证金。

缴纳保证金账号信息：

公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

税    号：91420000670357025U

单位地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

电话号码：027-87970446

开户银行：工行武汉庙山开发区支行

银行账号：3202019309200014932

退保证金联系人：张经理      联系电话：13886548236

2、 如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标方在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、资格证明文件

1、投标单位公司简介（原件盖章）。

2、投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）。

3、与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业资质、特种人员作业证、人员清单、设备清单等（复印件，加盖单位印章）。

4、金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）。

5、法定代表人授权书（原件盖章）,法定代表人及投标代表有效身份证（复印件）。

6、安全生产许可证（复印件，加盖单位印章）。

7、质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）。

8、作业人员技能等级证及其它需提供的文件。

五、投标书的递交

1、 投标方应把相关资质证明、报价明细、投标书装入标准袋内用封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2、 投标方必须在2021年7月2日上午9:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3、 投标方送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位，开标后未经招标方同意，不得变更。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封。

（2）投标书未盖公章和法定代表人签章。

（3） 投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的。

（4）投标书未进行胶装,文件内容未按投标文件要求的顺序放置。

（5）投标书逾期送达。

- 未缴纳投标保证金的。

- （7）无法定代表人授权书或授权书不规范的。（无法定代表人及投标代表身份证复印件）。

- 六、投标答疑

- 投标单位对招标文件内容有任何疑问，在招标方招标信息发布后的3日以内，可联系招标方进行答疑，答疑后填写附表二《投标人释疑澄清表》。没有联系答疑的视为默认无疑义。

- 答疑联系人：洪副总      联系电话：13667121329

张经理                13886548236

- 七、开   标

招标单位定于2021年7月2日上午10:00在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅举行开标会。投标方请派代表参加并进行投标答疑。

八、评   标

1、 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司成立评标小组，负责武汉分公司此次某型伴随桥构件装焊外协项目的评价，组织评标工作。

2、本次评标采用最低投标价法。评标小组按照本次招标文件规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标方的投标资料概况、生产能力、报价、服务等方面的情况进行评议。综合以上条件，评标小组将向公司推荐中标方。

九、中标通知

1、招标单位在决标后十日内，向中标方发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的其他投标人。中标结果在公司内外网进行公示。

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标方单位签订项目合同，否则取消中标资格，并没收投标保证金，记入供方业绩档案，半年内不得参与公司任何投标。

3、招标文件及中标通知书是项目合同的一个组成部分。

十、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点与之签订项目合同。

十一、返还投标保证金

中标通知书发出后的五个工作日内,招标方向各未中标的投标方一次性无息返还投标保证金。

十二、履约保证金

中标方中标后，一经确认签订合同，中标方须向招标方缴纳合同价格10%的履约保证金，投标保证金可自动转入履约保证金，差额由中标方合同签订后15个工作日内自行补齐。

第三部分

投标文件要求

1、投标函

2、投标报价表、报价表明细（附表1）

3、资格证明文件

1)投标单位公司简介（原件盖章）

2)投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

3)与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业资质、特种人员作业证、设备清单、人员清单等（复印件，加盖单位印章）

4)金融机构出具的资信证明或开户证明，付款条件及方式说明等（复印件，加盖单位印章）

5)法定代表人授权书（原件盖章）,法定代表人及投标代表有效身份证（复印件）

6)安全生产许可证（非必要件，复印件，加盖单位印章）

7)质量、安全环境管理体系认证证书（非必要件，复印件，加盖单位印章）

4、质量及安全环境管理保证措施（质量安全保证措施，质量业绩资料，质保期等）

5、施工工艺描述，为保证生产节点所采取的措施(项目组织机构、生产网络计划图、采取的措施)，交货期承诺等

6、其它需提供的文件（如：生产业绩资料，售后服务保证措施等）

第四部分

项目制作及相关要求

一、项目内容

（一）项目属性

此次招标项目主体属于招标方承制产品。

（二）主要内容

招标方32套某型伴随桥构件装焊施工（具体内容见附件一）。

二、相关要求

此项目中标方必须满足以下相关要求：

1、施工地点在湖北省武汉市，要求中标方能满足武汉分公司生产节点要求。

2、中标方必须对所有工作人员进行上岗前安全、环保培训，在施工过程中对安全和环境负责，对施工人员要按照国家有关规定办理劳务合同和相应的保险。

3、施工人员必须取得相关焊接资质证书，制作过程中必须严格遵循该项目焊接工艺文件、图纸的各项技术及质量要求，制作过程及时、详细的记录好相关自检、专检数据及过程监控记录。

4、铝合金焊接相关要求：

1）铝合金桥梁系统的焊接采用半自动熔化极氩弧焊（MIG）进行施焊。焊接环境要求：相对湿度＜80%，焊接作业区风速＜2m/s。氩弧焊用铝焊丝，按《铝焊丝管理使用规程》中的要求进行保管、使用。

2）铝合金结构在焊接前必须按相关规定进行焊前去油，去氧化化膜处理。铝件在去氧化化膜处理后，必须在24小时内进行焊接，否则将重新进行氧化膜清除的处理（用化学或机械方法均可）。

3）铝件拼装后，在施焊前必须再次用丙酮和钢丝刷去除装配过程中的油污、赃物和氧化膜。焊道清洁采取热风机吹干，严禁采用手（含油脂）触摸焊道。

4）铝件定位焊时，根据定位引起变形的状况，进行对称定位或依次逐点定位的方法进行定位焊接，定位间距宜在80～120mm，长度30mm左右。

5）铝件焊接基本原则：

①在焊缝接头处，必须将接头清理干净，并打磨圆滑较薄处时，再起弧焊接。

②多层焊时，每一层焊缝焊完后，必须将其产生的缺陷、污物、氧化膜清理干净后，才能进行下一层的施焊。

③铝质焊缝焊后打磨采用含铜的砂纸片或不锈钢钢丝刷，严禁采用含石英的砂轮打磨；砂纸片可采用“白鸽”牌强力弹性磨盘，粒度80。空间位置狭小打磨、清根，采用圆锥形的小磨头。

④氩弧焊焊接规范参数见表

| 接 头 型 式 | 焊丝 直径 | 焊接电流 A | 电弧电压 V | 气体流量 L/分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对 接 角 接 | φ1.2 φ1.2 | 140~180 130~160 | 23～25 22～24 | 30～40 30～40 |

5、构件焊接基本要求：

①焊缝焊接优先选用气体保护半自动焊接方法，其次是手工电弧焊。

②薄板拼接，采用CO2自动拼焊机进行焊接；板较厚（δ≥10）拼接时，采用手工电弧焊，先焊开坡口的一面，然后翻面清根再焊。

③当焊缝长度超过1米时，应由双数焊工从中间向两端采用逐步退焊法或跳焊法进行施焊。

④角焊缝用FCAW焊时，6mm以下的焊脚采用单道焊，6mm以上的焊脚应采用多道焊。

⑤焊接时应遵循先焊对接焊缝，其次焊立角焊缝，最后焊平角焊接焊缝的原则。

⑥如图纸上未注明角焊缝的焊角大小，则焊缝大小为所施焊零件中较薄构件的板厚。

6、焊接质量检验

①铝结构的焊缝外形尺寸及表面质量按GJB294A-2005《铝及铝合金熔焊技术要求》中Ⅱ级的要求进行验收，主梁的对接焊缝距主梁高端1500mm内焊缝为Ⅰ级，其他为Ⅱ级要求进行验收。

②构件焊缝质量检验按CB/T 3802-1997《船体焊缝表面质量检验要求》和GB/T 11345-2013《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》及GB/T 3323 -2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》的有关规定执行。

③焊缝缺陷的修补按CB/T 3761-2013《船体结构焊缝缺陷修补技术要求》执行。

④钢结构和铝合金的焊缝返修均不得超过三次。

7、中标方需在接到中标通知三日内结合工艺图纸、生产工期要求报送该项目制作计划安排。

8、投标方需以招标分包明细进行单件及总价报价。

第五部分

投标书格式

某型伴随桥构件装焊施工

投标文件

正本或副本

投 标 书

投标人：                           （盖章）

法人代表或授权代表：             （签字/盖章）

投标时间：       年     月     日

投   标   函

致：中国船舶重工集团应急预警及救援装备股份有限公司武汉分公司

我单位收到贵方提供的关于某型伴随桥构件装焊外协项目（招标编号：HZWX-21038）的招标文件，经研究我单位自愿参加该项目     包投标并授权           全权代表我单位提交下述投标文件，文件正本一份，副本一份，文件包括：

一、投标书

投标书由下列文件组成：

1、 投标函；

2、 项目制作报价单；

3、 法人代表授权书；

4、 资质证明文件（按第二部分投标须知第四项要求提供）；

5、 投标方提出的合理化建议。

二、投标承诺

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行此项目的投标工作。具体报价详见报价清单。

项目包1总价为（小写）                 元人民币。

项目包1总价为（大写）                 元人民币。

项目包2总价为（小写）　　　            元人民币。

项目包2总价为（大写）　　　            元人民币。

2、报价单所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

3、经评选如果我方中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订外协合同，并按要求完成项目交付。

4、能够提供招标文件中要求的所有资料。

5、愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

投标单位： （盖章）           授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）            电　话：

传    真：

年    月    日

第六部分

合同主要条款

一、技术规范

该招标项目具体实施要求与招标文件第四部分的要求应一致。中标方（以下简称乙方）按照中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司（以下简称甲方）提供的相关产品图纸和焊接工艺等文件中的技术要求执行。

二、双方责任权利：

（一）甲方责任权利

1、甲方提供铝合金和钢结构构件、焊材、焊接设备等；

2、负责提供产品施工的相关图纸、技术文件、工艺文件及质量验收标准等要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试要求。并按以上要求对乙方的施工过程进行质量监督、检查、考核；

3、负责制定工程施工进度执行计划并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

4、负责书面告知安全环境管理制度，与乙方签订进厂施工安全协议，并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

5、负责与乙方按招标价签订合同并按合同办理结算。

（二）乙方责任权利

- 严格执行甲方制定的产品生产计划，制定本单位具体施工进度执行计划报甲方审核，接受甲方对施工过程、进度进行监督检查、考核；

- 2、零部件装焊，要求中标方严格执行生产节点，及时满足武汉分公司生产要求；

3、严格按甲方提供的相关图纸、焊接工艺及验收标准，制定本单位质量管理保证措施。产品首件生产完成后，需经首检合格,方可进行后续产品的生产。整个过程需接受甲方质量检验部门和军代表的监控，积极配合甲方检验人员的检查、验收，负责提供自主质量管理表格和自检数据表格，未经检验合格的产品、零部件不得转入下道工序，违者接受需方相关规定的处罚；

4、乙方应严格执行甲方质量、检验制度，零件加工必须自检合格后提供检验数据申请专验，首件检验合格后，才能批量生产，如有军检项目，需申请军检；焊接过程或关重件，乙方需填写《特殊过程确认表》并由甲方检验员对制造过程进行确认、监控；

5、焊材超定额部分由乙方负责并承担延期交付的责任（按违约条款执行）；

6、严格遵守甲方安全环境管理的要求，按照国家公布的《企业安全生产标准化基本规范》及《企业安全操作规程》进行生产。制定本单位安全环境管理保证措施，接受甲方安环部门的监督、检查和考核；负责所有施工人员持证上岗，建立健全安全生产、文明施工组织结构，自行负责施工中人、车、机的安全，在施工过程中因乙方责任造成的安全事故，由乙方负责并承担一切费用，并保证甲方免予承担与此相关的一切索赔、诉讼、损害赔偿；

7、严格遵守甲方保密要求，不能以任何形式向第三方提供甲方的图纸及工艺文件，泄露项目商业信息；乙方不得采取任何方式复制或保留上述文件资料，如因乙方原因造成上述文件资料泄密，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，如上述违约金不足以弥补甲方所遭受的实际损失，乙方应承担赔偿责任；本项目产品完工后图纸及工艺文件应及时交还甲方。

三、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知乙方。乙方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同的日期以甲方和乙方达成的书面协议日期为准。

3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

四、合同的生效及其他

1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2、合同经甲乙双方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。

3、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果可以“补充协议”的形式作为合同的附件，与原始合同具有同等的法律效力

5、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，以便监督双方共同遵守。

五、其他事项

（一）施工地点

湖北省武汉市。

（二）计划提交

合同生效三日内，乙方应向甲方提供一份关于此项目制作的详细实施计划并获得甲方认可，以便于甲方组织后续协调工作，如未按时提交，甲方有权对乙方采取每延期一个工作日，进行1000元处罚。

（三）违约责任

1、乙方承制的产品在制造过程中或产品交付后，因乙方原因造成返工返修或报废，产生的质量损失，由乙方承担，甲方从合同结算中扣除；

2、乙方每逾期交货一天，按合同总价款的千分之五（0.5%）向甲方支付违约金，支付违约金不超过合同总价的10%。推迟交货5天以上甲方有权解除合同并追究乙方违约责任（交货日期以产品检验单、交接单为准）；

3、乙方加工生产的产品必须经甲方检验员检验，按分公司《外协质量管理规定》要求进行考核，其中产品一次交验合格，按合同价格100%给予结算；产品让步接收、二次报检及多次报检按合同额80%进行结算；因乙方责任造成的产品报废或遗失，由乙方承担全部损失；

4、乙方施工期间违反甲方生产、质量、安全环保等要求，甲方有权制止直至停产整改（费用损失由乙方承担），在此期间甲方出具的乙方违反甲方生产、质量、安全环保管理等处罚单，甲方从合同总额中直接扣除。

（四）合同结算

1、各专业管理（如质量、安全、设备、5S、基础管理、生产进度和绩效考核等）的奖励和处罚，书面通知财务，作为财务结算的依据之一；

2、本项目按进度结算。付款条件为：32套产品所有主梁装焊完工并检验合格后，支付合同总价的30%，剩余60%（10%为质保金）待项目完工经甲方验收合格后，乙方提供该项目产品交接单据、检验单据并开具13%增值税发票（如乙方为小额纳税人，则合同结算时将按中标价予以税率折减。）给甲方办理结算，甲方通过银行转账支付货款（开具发票挂账后的次月通过网汇按甲方资金计划支付货款）；

3、本项目质保期为12个月，质保金为合同总额的10%，在产品合格交货后的12个月质量保证期内，如甲方发现乙方提供的产品存在缺陷，经查如是乙方原因出现的质量问题，由乙方负责解决或甲方按返工费用进行索赔，如无质量问题，由甲方在质保期满后七个工作日内支付给乙方。

甲方签字、盖章                   乙方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）     （法人代表或代理人姓名）

甲方名称：                       乙方名称：

通讯地址：                       通讯地址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

税    号：                       税    号：

授     权     书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名）        为 （投标单位名称)               的法定代表人，现授权(代理人单位)                的（代理人姓名）       为本公司合法代理人，就 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司   招标编号为  HZWX-21038某型伴随桥构件装焊施工项目的投标工作，以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明！

法人代表签字：

授权代理人签字:

投标单位（盖章）

日期：    年   月   日

附表一：项目及投标报价表

某型伴随桥构件装焊施工外协项目(1)包（铝合金构件）

| 序号 | 名称 | 图号 | 数量（件） | 工序 | 项目完工时间 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左车辙 | XXXX.1-101 | 64 | 装焊 | 分批次2021.8.30完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。 |  |  | （不含主梁）包工不包料 |
| 2 | 右车辙 | XXXX.1-102 | 64 | 装焊 |  |  |  |  |
| 3 | 车 辙 | XXXX.1-201 | 64 | 装焊 |  |  |  |  |
| 4 | 外主梁 | XXXX.1-101-100 | 128 | 焊接 |  |  |  | 包工不包料 |
| 5 | 内主梁 | XXXX.1-101-300 | 128 | 焊接 |  |  |  |  |
| 6 | 内主梁 | XXXX.1-201-100 | 64 | 焊接 |  |  |  |  |
| 7 | 外主梁 | XXXX.1-201-200 | 64 | 焊接 |  |  |  |  |
| 8 | 腹板 | XXXX.1-101-100-2 | 256 | 结构加工（开坡口） |  |  |  | 包工不包料 |
| 9 | 内梁腹板 | XXXX.1-201-100-3 | 128 | 结构加工（开坡口） |  |  |  | 包工不包料 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 税率13% |

某型伴随桥构件装焊施工外协项目(2)包（钢结构构件）

| 序号 | 名称 | 图号 | 数量（件） | 工序 | 项目完工时间 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支承座 | XXXX.5-102-100 | 64 | 装、焊 | 分批次2021.8.30完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。 |  |  |  |
| 2 | 支腿盘 | XXXX.5-103-100 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 3 | 底板 | XXXX.5-103-110 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 4 | 板架梁 | XXXX.5-103-120 | 512 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 5 | 支架 | XXXX.5-105-100 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 6 | 手动销 | XXXX.5-105-210 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 7 | 底座 | XXXX.5-105-220 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 8 | 支座 | XXXX.5-106-100 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 9 | 耳板 | XXXX.5-106-3 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 10 | 撑架 | XXXX.5-106-200 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 11 | 弹簧销耳板 | XXXX.5-106-6 | 192 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 12 | 固定销 | XXXX.5-106-7 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 13 | 挡座 | XXXX.5-106-300 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 14 | 下挂钩 | XXXX.5-107 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 15 | 爬梯 | XXXX.5-108-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 16 | 平台 | XXXX.5-108-200 | 32 | 装、焊 | 分批次2021.8.30完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。 |  |  |  |
| 17 | 轴 | XXXX.5-201-201 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 18 | 托轮座 | XXXX.5-201-202 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 19 | 左转臂结构 | XXXX.5-202-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 20 | 槽形板 | XXXX.5-202-101 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 21 | 右转臂结构 | XXXX.5-202-200 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 22 | 连板轴 | XXXX.5-204-101 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 23 | 翻转架 | XXXX.5-206 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 24 | 前端梁 | XXXX.5-206-020 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 25 | 带耳横梁 | XXXX.5-206-040 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 26 | 横梁结构 | XXXX.5-206-040-10 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 27 | 右主梁 | XXXX.5-206-050 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 28 | 支腿座体 | XXXX.5-206-051 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 29 | 挡条 | XXXX.5-206-052 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 30 | 左主梁 | XXXX.5-206-060 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 31 | 中间横梁 | XXXX.5-206-070 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 32 | 尾端梁 | XXXX.5-206-080 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 33 | 绞盘安装座 | XXXX.5-206-090 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 34 | 滑轮座 | XXXX.5-206-091 | 64 | 装、焊 | 分批次2021.8.30完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。 |  |  |  |
| 35 | 侧联接板 | XXXX.5-206-092 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 36 | 限位座 | XXXX.5-206-093 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 37 | 侧护板 | XXXX.5-206-110 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 38 | 双耳滑轮架 | XXXX.5-209-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 39 | 吸油接头 | XXXX.5-301-110 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 40 | 阀座 | XXXX.5-306-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 41 | 阀盖 | XXXX.5-306-200 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 42 | 滤油器支座 | XXXX.5-307-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 43 | 滤油器固定带 | XXXX.5-307-200 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 44 | 阀座板 | XXXX.5-308-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 45 | 阀座板 | XXXX.5-309-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 46 | 手摇泵支座 | XXXX.5-323-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 47 | 回转编码器总成 | XXXX.5-419 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 48 | 固定板 | XXXX.5-800 | 192 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 49 | 左安装座 | XXXX.5-900-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 50 | 右安装座 | XXXX.5-900-200 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 51 | 倒伏器支架 | XXXX.7-301 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 52 | 集成安装架 | XXXX.7-600 | 32 | 装、焊 | 分批次2021.8.30完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。 |  |  |  |
| 53 | 系留装置 | XXXX.8-100 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 54 | 套管螺母 | XXXX.8-101 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 55 | 地锚 | XXXX.8-102 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 56 | 中间肋 | XXXX.8-102-100 | 128 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 57 | 副梁 | XXXX.5-101 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 58 | 左纵梁 | XXXX.5-101-100 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 59 | 横梁 | XXXX.5-101-200 | 96 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 60 | 右纵梁总成 | XXXX.5-101-300 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 61 | 尾横梁 | XXXX.5-101-600 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 62 | 滚轮横梁 | XXXX.5-101-400 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 63 | 安装座1 | XXXX.5-101-410 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 64 | 横梁 | XXXX.5-101-420 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 65 | 安装座2 | XXXX.5-101-430 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 66 | 回转限位座 | XXXX.5-101-500 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 67 | 门架 | XXXX.5-104 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 68 | 横梁 | XXXX.5-104-200 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 69 | 主梁 | XXXX.5-104-100 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 70 | 支腿结构 | XXXX.5-103-200 | 32 | 装、焊 | 分批次2021.8.30完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。 |  |  |  |
| 71 | 支腿横梁 | XXXX.5-103-210 | 32 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 72 | 承载环总成 | XXXX.5-103-220 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
| 73 | 导向筒 | XXXX.5-103-300 | 64 | 装、焊 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 税率13% |

注：此报价表所填写的价格包含中标方涉及该项目发生的所有费用，包含：人工薪酬及附加费、管理费、税费、工具辅料费、涉及安全质量环境体系措施费用、设备设施费、返工返修费等。

投标单位：                   （盖章）               日期：       年      月	 	 日

附表二        中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

投标人释疑澄清表

| 招标编号 |  | 开标日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 |  |  |  |
| 投标人已知晓招标文件要求，认同招标人评标规则、程序、疑义已得到澄清。 |  |  |  |
| 投标单位代表： 投标单位代表： 投标单位代表： 投标单位代表： 投标单位代表： 年 月 日 |  |  |  |